CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d’Études (PFE)

Développement d’un wargame géospatial pour l’entraînement à la prise de décision

Simulation • SIG • Incertitude • Décision • Débriefing

Proposer par :

Dr. AMARA Yacine, Dr. KHEMIS Salim

Année 2026-2027

Option : SIAD

# 1. Présentation générale

Le présent cahier des charges définit un Projet de Fin d’Études consacré à la conception et au développement d’un wargame numérique géospatial destiné à l’entraînement à la prise de décision des chefs de grandes unités. Le système associe une représentation cartographique du terrain, un modèle abstrait des forces, un moteur de simulation, la gestion du temps et des événements, la représentation de l’incertitude, ainsi que des fonctions de journalisation, de rejeu et de débriefing.

Le niveau minimal d’agrégation retenu pour les unités est le bataillon. Le modèle privilégie les capacités, l’information disponible et les contraintes de décision plutôt que la simulation détaillée des systèmes d’armes réels. Les données d’expérimentation pourront être publiques, anonymisées, représentatives ou synthétiques.

# 2. Contexte et justification

L’entraînement à la conduite des opérations nécessite des environnements permettant de confronter un décideur à une situation évolutive, partiellement connue et soumise à des contraintes temporelles. Un wargame géospatial permet de reproduire ces caractéristiques dans un environnement numérique contrôlé.

Le projet présente également un intérêt scientifique : il permet d’étudier la représentation de l’information, du temps et de l’incertitude dans un système de simulation, puis d’exploiter les traces produites pendant une session pour analyser les décisions et conduire un retour d’expérience.

# 3. Problématique scientifique

Comment concevoir un environnement de wargame géospatial permettant de représenter les contraintes d’information, de temps et d’incertitude rencontrées dans une situation opérationnelle simulée, tout en fournissant des mécanismes de journalisation, de rejeu et d’analyse permettant d’étudier le processus de prise de décision ?

# 4. Objectifs

## 4.1 Objectif général

Développer un prototype fonctionnel de wargame géospatial permettant de construire, exécuter, observer, rejouer et analyser des scénarios de simulation à deux camps, avec un rôle d’arbitre.

## 4.2 Objectifs spécifiques

Importer et exploiter des données géographiques et altimétriques.

Discrétiser le terrain selon une grille hexagonale.

Créer et positionner des unités Blue et Red avec des caractéristiques configurables.

Représenter des équipements et capacités sous forme de paramètres abstraits.

Modéliser capteurs, observations, niveaux d’information et incertitudes.

Gérer le temps simulé, les événements et les contraintes de décision.

Fournir des interfaces distinctes pour Blue, Red et l’arbitre.

Calculer des indicateurs synthétiques de potentiel des forces.

Tracer actions, observations, décisions et événements.

Permettre le rejeu d’une session et l’analyse des séquences.

Fournir un module de débriefing et de retour d’expérience.

Préparer une architecture compatible avec une intégration ultérieure dans CommandView.

# 5. Périmètre fonctionnel

## 5.1 Système d’information géographique

Affichage cartographique interactif.

Gestion des couches raster et vectorielles.

Zoom, déplacement, sélection et interrogation.

Gestion des coordonnées et projections.

Superposition de couches thématiques.

## 5.2 Modélisation du terrain

Import d’un MNT/DEM.

Exploitation de l’altitude et de la pente.

Prise en compte de l’hydrographie, végétation, zones urbaines et infrastructures.

Calcul de propriétés utiles au mouvement et à l’observation.

Découpage en cellules hexagonales.

## 5.3 Modèle des unités

Identifiant et camp.

Type et niveau d’organisation.

Position et zone d’action.

Effectif ou disponibilité abstraite.

Capacités opérationnelles synthétiques.

Capteurs disponibles.

Niveau d’information.

État courant.

Règles ou contraintes applicables.

## 5.4 Modèle des équipements

Les équipements sont représentés par des paramètres abstraits : capacité, portée relative, mobilité, protection, observation, disponibilité, endurance ou attribut équivalent. Le projet ne vise pas à reproduire les caractéristiques techniques détaillées d’armes réelles.

# 6. Capteurs, observations et incertitude

Le wargame distingue l’état réel de la situation, connu de l’arbitre, de l’état perçu par chaque camp. Une observation peut comprendre une position estimée, une précision, un niveau de confiance, un horodatage et une source.

Capteurs coopératifs ou non coopératifs représentés abstraitement.

Portée et conditions d’observation paramétrables.

Observations ponctuelles ou persistantes.

Niveau de confiance et incertitude spatiale.

Différenciation entre connaissance réelle et connaissance disponible au joueur.

Mise à jour progressive de la situation perçue.

# 7. Moteur de simulation

Le moteur constitue le cœur du système. Il assure l’évolution de l’état du monde à partir des actions des joueurs, des règles du scénario, du terrain et des événements.

Gestion de l’état courant.

Exécution des actions selon les règles.

Déplacements sur la grille.

Interactions entre unités selon un modèle abstrait.

Gestion des observations.

Déclenchement des événements.

Production des traces.

Rejeu reproductible à partir d’un état initial.

# 8. Gestion du temps et des événements

Horloge de simulation configurable.

Mode pas-à-pas et accélération du temps.

Événements planifiés ou conditionnels.

Délais de décision configurables.

Échéances et contraintes temporelles.

Historisation des événements.

# 9. Modèle de décision

Une décision peut comprendre : situation perçue, informations disponibles, options envisagées, option sélectionnée, heure de début, heure de validation et résultat observé. Le modèle décrit le processus observable sans prétendre représenter la psychologie réelle du décideur.

## 9.1 Charge décisionnelle abstraite

Une métrique expérimentale pourra combiner, selon une formule documentée et paramétrable, le nombre d’événements simultanés, le volume d’informations, l’incertitude, le nombre d’options et la contrainte temporelle. Il s’agit d’un indicateur de simulation et non d’une mesure clinique ou psychologique.

# 10. Rapport des potentiels et indicateurs

Le système peut produire des indicateurs synthétiques destinés à l’analyse de la situation. Ils doivent être paramétrables et transparents.

Potentiel agrégé d’une force.

Disponibilité relative.

Capacité d’observation.

Mobilité relative.

État des unités.

Rapport synthétique entre forces selon les règles du scénario.

Évolution temporelle des indicateurs.

# 11. Rôles

| Rôle | Responsabilités |
| --- | --- |
| Blue | Conduire son dispositif, observer, analyser, décider et exécuter des actions. |
| Red | Conduire le camp opposé selon les règles et objectifs du scénario. |
| Arbitre / Umpire | Conserver la situation réelle, paramétrer le scénario, contrôler la simulation, déclencher des événements et conduire le débriefing. |

# 12. Interface cartographique et COP

Carte interactive et grille hexagonale.

Symbolisation des unités et états.

Affichage des observations.

Outils de sélection et interrogation.

Événements et alertes.

Panneaux contextuels.

Chronologie et horloge.

Vue arbitre avec accès à l’état réel.

# 13. Journalisation et traçabilité

Toutes les actions significatives sont enregistrées dans un journal structuré afin de permettre la reconstruction d’une session.

| Type | Exemples |
| --- | --- |
| Action joueur | Ordre, déplacement, changement d’état, validation d’une décision |
| Observation | Détection, localisation estimée, niveau de confiance |
| Événement | Déclenchement, condition satisfaite, événement externe |
| Décision | Options, choix, heure, résultat |
| Système | Connexion, erreur, configuration |
| Simulation | État, transition et résultat calculé |

# 14. Rejeu et débriefing

Le rejeu reconstruit une session à partir des traces. Le débriefing fournit une chronologie, les décisions principales, les informations disponibles au moment de la décision, les événements intervenus et l’évolution des indicateurs.

Lecture accélérée ou ralentie.

Pause et navigation temporelle.

Comparaison situation réelle / situation perçue.

Repérage des décisions majeures.

Analyse des écarts par rapport aux objectifs pédagogiques.

Export d’un rapport de session.

# 15. Conception des scénarios

Zone géographique et emprise.

Situation initiale.

Forces Blue et Red.

Objectifs pédagogiques.

Informations initiales par camp.

Événements temporels.

Règles de simulation.

Contraintes de décision.

Critères de fin.

Indicateurs de débriefing.

# 16. Architecture logicielle cible

Principe : « Autonomous First — CommandView Ready ». Le prototype doit fonctionner de façon autonome tout en préparant des interfaces compatibles avec une architecture C4ISR moderne.

| Couche / composant | Responsabilité | Technologies indicatives |
| --- | --- | --- |
| Présentation | IHM, carte, COP, interfaces Blue/Red/Umpire | React, TypeScript, OpenLayers ou Leaflet |
| Services applicatifs | API, scénarios, sessions, décisions | C++20, Drogon, REST, OpenAPI, WebSocket |
| Moteur de simulation | Temps, événements, règles, déplacements, états | C++20 |
| Données géospatiales | Stockage et requêtes spatiales | PostgreSQL/PostGIS |
| SIG / ETL | Préparation des données | QGIS, GDAL, PROJ |
| Grille hexagonale | Indexation spatiale | H3 ou équivalent |
| Journalisation | Traces et audit | spdlog + stockage structuré |
| Tests | Tests unitaires/intégration | GoogleTest |
| Déploiement | Conteneurisation | Docker / Docker Compose |
| CI/CD | Build, tests, contrôles | GitLab CI ou GitHub Actions |

# 17. Technologies open source recommandées

Le choix définitif devra être confirmé après analyse des performances attendues, de la maintenabilité, des compétences disponibles et des contraintes de déploiement.

C++20 pour le moteur et les services critiques.

Drogon pour REST/WebSocket.

PostgreSQL/PostGIS pour les données.

QGIS/GDAL/PROJ pour les traitements SIG.

H3 pour l’indexation hexagonale, sous réserve de validation.

React/TypeScript pour l’IHM.

OpenLayers ou Leaflet pour la cartographie.

spdlog pour les journaux.

GoogleTest pour les tests.

Docker/Docker Compose pour le déploiement.

Git + GitLab CI/GitHub Actions pour le cycle de développement.

# 18. Modèle de données minimal

| Entité | Attributs principaux |
| --- | --- |
| Scenario | id, nom, terrain, règles, objectifs, durée |
| GameSession | id, scénario, date, état, horloge |
| Side | id, nom, rôle, visibilité |
| Unit | id, camp, type, position, état, capacités |
| Equipment | id, type, capacité, disponibilité |
| Sensor | id, type, portée, précision, disponibilité |
| Observation | id, source, position estimée, confiance, horodatage |
| Decision | id, acteur, options, choix, heure, résultat |
| Event | id, type, condition, heure, état |
| LogEntry | id, session, type, acteur, timestamp, payload |
| DebriefMetric | id, session, indicateur, valeur, contexte |

# 19. Données géographiques

MNT/DEM.

Réseau routier et pistes.

Hydrographie.

Zones urbaines.

Occupation du sol / végétation.

Infrastructures pertinentes.

Limites ou zones de scénario.

Les données réelles sensibles ne sont pas nécessaires au PFE. Des données publiques, anonymisées, représentatives ou synthétiques peuvent être utilisées.

# 20. Sécurité et maîtrise des données

Séparation des rôles et droits d’accès.

Authentification des interfaces administratives.

Journalisation des actions sensibles.

Protection des données de scénario.

Possibilité de travailler hors réseau opérationnel.

Aucune dépendance obligatoire à des données classifiées.

Préparation à une future intégration IAM/RBAC.

# 21. Fonctionnalités minimales

Importer un terrain et afficher ses couches.

Générer ou charger une grille hexagonale.

Créer et positionner Blue et Red.

Configurer leurs capacités abstraites.

Créer une session.

Faire évoluer le temps simulé.

Déplacer les unités selon les règles.

Générer et exploiter des observations incertaines.

Enregistrer décisions et événements.

Permettre à l’arbitre de voir la situation réelle.

Journaliser les actions.

Rejouer une session.

Présenter un débriefing avec indicateurs.

Exécuter un scénario de démonstration complet.

# 22. Livrables

Cahier des charges détaillé.

État de l’art des wargames numériques, simulation, SIG et décision.

Analyse fonctionnelle et spécifications.

Architecture et modèle de données.

Modèle de simulation documenté.

Prototype fonctionnel.

Module SIG et grille hexagonale.

Moteur de simulation.

Gestion des capteurs et de l’incertitude.

Journalisation et rejeu.

Débriefing et indicateurs.

Scénario de démonstration.

Documentation technique et utilisateur.

Rapport final et support de soutenance.

# 23. Planning indicatif

| Phase | Activités | Durée |
| --- | --- | --- |
| 1 | État de l’art et besoins | 2 semaines |
| 2 | Spécifications fonctionnelles | 2 semaines |
| 3 | Architecture et données | 2 semaines |
| 4 | SIG, données et grille | 3 semaines |
| 5 | Unités et équipements | 2 semaines |
| 6 | Moteur de simulation | 4 semaines |
| 7 | Interfaces Blue/Red/Umpire | 3 semaines |
| 8 | Capteurs et incertitude | 2 semaines |
| 9 | Journalisation et rejeu | 2 semaines |
| 10 | Débriefing et indicateurs | 2 semaines |
| 11 | Tests et validation | 2 semaines |
| 12 | Documentation et soutenance | 2 semaines |

Durée indicative : environ 28 semaines. Certaines activités peuvent être parallélisées.

# 24. Critères d’acceptation

| Critère | Exigence |
| --- | --- |
| Fonctionnalité | Scénario de démonstration exécutable de bout en bout. |
| Simulation | Transitions cohérentes et reproductibles avec paramètres identiques. |
| SIG | Terrain et grille correctement affichés et manipulables. |
| Temps | Événements et décisions horodatés et conformes aux règles. |
| Information | Visibilité conforme aux règles d’incertitude. |
| Traçabilité | Actions importantes enregistrées. |
| Rejeu | Session reconstruisible. |
| Débriefing | Décisions et événements consultables. |
| Qualité | Code versionné, documenté et testé. |

# 25. Critères d’évaluation du PFE

Qualité de l’état de l’art.

Cohérence des spécifications et de l’architecture.

Qualité du modèle géospatial et de la grille.

Cohérence du moteur de simulation.

Gestion du temps, des événements et de l’incertitude.

Qualité du modèle des unités et capacités.

Ergonomie des interfaces.

Qualité du rejeu et du débriefing.

Robustesse, testabilité et maintenabilité.

Qualité de la démonstration et de la documentation.

Pertinence de la contribution scientifique.

# 26. Positionnement scientifique

Le PFE se situe à l’intersection des systèmes de simulation, SIG, modélisation spatio-temporelle, représentation de l’incertitude, systèmes de décision, visualisation interactive et analyse des traces. Une contribution peut porter sur la représentation de l’état perçu par rapport à l’état réel, la formalisation d’indicateurs de charge décisionnelle abstraite ou l’exploitation des traces pour le débriefing.

# 27. Schéma conceptuel global

Terrain SIG / MNT → Grille hexagonale → Situation initiale → Unités Blue/Red → Capteurs & observations → État perçu / état réel → Décisions → Moteur de simulation → Temps & événements → Journalisation → Rejeu → Débriefing.

L’arbitre constitue la fonction de contrôle et de référence de la simulation. Les joueurs disposent de vues partielles correspondant aux règles de visibilité du scénario.

# 28. Perspectives

Intégration avec une COP plus complète.

Connexion à une base opérationnelle distribuée CommandView.

Interopérabilité via API REST et événements.

Publication/consommation d’événements.

Fusion de données plus avancée.

Algorithmes d’optimisation ou d’aide à la décision.

Scénarios multi-échelons.

Simulation distribuée multi-postes.

Analyse statistique de plusieurs sessions.

Techniques d’IA pour l’analyse des traces, sous contrôle expérimental.

# 29. Compétences requises

C++ moderne.

Architecture logicielle.

API REST/WebSocket.

SQL et données spatiales.

SIG et projections.

React/TypeScript.

Algorithmique.

Tests et Git.

Simulation et modélisation.

# 30. Compétences acquises

Conception d’un système logiciel complexe.

Développement d’un moteur de simulation.

Traitement de données géospatiales.

Modélisation spatio-temporelle.

Gestion de l’incertitude.

Traçabilité et analyse de décisions.

Architecture API et temps réel.

Industrialisation logicielle.

Méthodologie de recherche appliquée.

# 31. Limites

Le wargame est un outil pédagogique et expérimental.

Les capacités des équipements sont abstraites.

Les modèles de décision sont expérimentaux.

Les résultats dépendent des hypothèses et paramètres.

Le projet ne constitue ni une doctrine opérationnelle ni une prédiction fiable d’une situation réelle.

# 32. Conditions de réalisation

Un accès rapide, sécurisé et maîtrisé aux données, documents, procédures et systèmes nécessaires à l’analyse des besoins doit être garanti. Lorsque les données réelles ne peuvent être exploitées, des données anonymisées, représentatives ou simulées devront être mises à disposition.

Les détails techniques de l’architecture, les choix technologiques et les interfaces d’intégration pourront être complétés dans une annexe technique associée au présent cahier des charges.

# 33. Intégration future dans CommandView

Le prototype sera conçu comme un composant autonome mais compatible avec les principes d’une architecture C4ISR moderne. REST/OpenAPI, WebSocket, données spatiales, journalisation structurée et séparation des responsabilités faciliteront une intégration ultérieure.

Connexion future à une base opérationnelle distribuée.

Publication et consommation d’événements.

Intégration au COP.

Interopérabilité avec alertes et journalisation.

Connexion possible aux outils de planification et d’aide à la décision.

IAM/RBAC pour les rôles.

Supervision et observabilité via les mécanismes communs de CommandView.

# 34. Conclusion

Ce Projet de Fin d’Études vise la réalisation d’un démonstrateur de wargame géospatial centré sur la prise de décision dans un environnement simulé, dynamique et incertain. Il combine SIG, simulation, modélisation des forces, gestion du temps, représentation de l’information, journalisation, rejeu et débriefing.

L’approche retenue conserve un périmètre réalisable pour un PFE tout en constituant une base technologique et scientifique réutilisable dans le cadre plus large de l’architecture C4ISR CommandView.

# 35. Liste des acronymes

| Acronyme | Signification |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface |
| C2 | Command and Control |
| C4ISR | Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery |
| COP | Common Operational Picture |
| DEM / MNT | Digital Elevation Model / Modèle Numérique de Terrain |
| GIS / SIG | Geographic Information System / Système d’Information Géographique |
| H3 | Indexation spatiale hexagonale |
| HMI / IHM | Human-Machine Interface / Interface Homme-Machine |
| IA | Intelligence Artificielle |
| IAM | Identity and Access Management |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| MVP | Minimum Viable Product |
| REST | Representational State Transfer |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| REX | Retour d’Expérience |
| SQL | Structured Query Language |
| Umpire | Arbitre de simulation |
| WebSocket | Protocole de communication bidirectionnelle temps réel |
| Wargame | Jeu de simulation de décision et de conduite |